附件

省安全生产监管服务平台系统部署、

数据采集及应用培训计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| 1 | 对全省各级安监机构系统运维人员进行培训 | 2017年12月7日 |
| 2 | 对省局机关人员进行应用培训 | 2017年12月12日前完成 |
| 3 | 对中省属企业人员进行应用培训 | 2017年12月12日前完成 |
| 4 | 对渭南市和临渭区、高新区、开发区、华州区安监人员及企业人员进行应用培训 | 2017年12月29日前完成 |
| 5 | 对延安市和宝塔区安监人员及企业人员进行应用培训 | 2017年12月29日前完成 |
| 6 | 对汉中市和汉台区安监人员及企业人员进行应用培训  | 2017年12月29日前完成 |
| 7 | 对商洛市和商州区安监人员及企业人员进行应用培训 | 2017年12月29日前完成 |
| 8 | 对宝鸡市和陈仓区、高新区安监人员及企业人员进行应用培训 | 2017年12月29日前完成 |
| 9 | 对榆林市和榆阳区、高新区安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年1月9日前完成 |
| 10 | 对韩城市安监人员及企业人员进行应用培训  | 2018年1月9日前完成 |
| 11 | 对渭南市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年1月26日前 |
| 12 | 对延安市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年1月26日前 |
| 13 | 对汉中市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年2月10日前 |
| 14 | 对商洛市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年2月10日前 |
| 15 | 对宝鸡市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年3月6日前 |
| 16 | 对榆林市其余区县安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年3月6日前 |
| 17 | 西安、咸阳、安康、铜川、杨凌等市、区根据数据对接、部署等实际情况，适时组织安监人员及企业人员进行应用培训 | 2018年4月20日前 |

注：表中所列为初步培训计划，具体时间安排以后续通知为准